國立高雄大學第104次主管會報會議紀錄
時    間：103年5月9日（星期五）上午9：00
地    點：國立高雄大學行政大樓5F中型會議室
主    席：黃肇瑞校長
出席人員：王學亮學術副校長、陳文生行政副校長、連興隆教務長、陳月端學務長、陳啟仁總務長、陳振華主任秘書、潘欣泰圖資館館長、徐忠枝研發長、袁菁國際長、陳建源推教中心主任、陳昭偉人事主任、江莉麗主計主任、孫美蓮體育室主任、白秀華人文社會科學院院長、張麗卿法學院院長、陶幼慧管理學院院長、王俊順理學院院長、王宗櫚工學院院長、楊鈞池通識中心主任、蔡振章育成中心主任、顏淑娟語文中心主任、翁銘章EMBA中心主任
請假人員：王惠森扣件中心主任
記    錄：陸虹瑾小姐
1、 確認上次第103次主管會報會議紀錄 – 確認
2、 追蹤事項
	項次
	追蹤事項
	負責單位 
	各負責單位控管及後續執行情形

	一
	請圖資館協助辦理「公文無紙化系統」案之後續招標、系統上線及驗收等事宜，並定期追蹤執行進度。

【第96次主管會報其他指示事項】
請圖資館評估電子公文簽核網路環境中身份驗證的方案，以及使用自然人憑證執行相關配套措施，如備用臨時憑證之使用考量或代理人簽核機制等。

【第104次主管會報其他指示事項】

一、請圖資館確定差勤系統合約內容，與廠商研議上線適應期間是否可每日皆有廠商在校駐點即時處理問題。

二、請圖資館彙整各單位針對公文無紙化系統教育訓練及測試階段之相關問題及意見後，再召開會議與廠商討論。


	圖資館


	【102/ 5/ 31第92次主管會報執行情形】

目前該案已進入招標文件與評選委員之簽核程序，待評選委員確認相關招標資料後方進行公告，預計本案將於六月底公告。

【102/ 6/ 14第93次主管會報執行情形】

評選委員會成員已簽奉 鈞長核示。均已連絡確認完畢，已將招標需求規範交由委員審視，待審視完畢後即可公告招標。預計七月中過後招開評選委員會。

【102/ 9/ 27第94次主管會報執行情形】

1、 8/6已經價格標決標，決標金額為488萬元整，得標廠商為康大資訊股份有限公司。

2、 目前進行第一階段之系統需求單位之需求訪談作業。

3、 文書組之公文線上簽核系統業已於9/10完成需求訪談作業，人事室之線上差勤系統預計將於本月底完成需求訪談作業。

【102/10/11第95次主管會報執行情形】

1. 公文線上簽核系統於9/27完成系統之雛型展示。

2. 線上差勤系統於10/3完成系統之雛型展示。

3. 康大資訊於10/4發文完成第一階段需求訪談確認作業與雛型展示。

4. 預計於103/2/6完成系統測試安裝，4/7前完成第三階段-教育訓練及上線，6/7完成第四階段-檔管局驗證及系統總驗收。

【102/10/25第96次主管會報執行情形】

1. 康大已於9/28、10/8、10/9完成三次公文系統之雛型展示，並於10月4日交付需求分析書、設計規格書、系統測試計畫書、軟體測試計畫書等相關文件，目前正確認文件中。

2. 已聯繫楠梓區公所於102年11月14日及12月4日上午9時至11時到本校設置自然人憑證申請臨時櫃檯，並通知校內所有人員利用時間申請。

3. 由於讀卡機不屬於設備，且目前有些人員所使用的電腦主機中已有讀卡機，因此讀卡機的採買費用由各單位自行負擔。

4. 已請康大開始規劃教育訓練計劃，目前行政人員部分將先分成兩類：(1)院、系所行政助理和一級主管之祕書、(2)一般教職同仁。原因是院、系所助理了解系統操作後，將能夠有效地協助院長、系主任與系上教師。

針對一級主管部分則規畫一對一個別教學。

5. 預計於103/2/6完成系統測試安裝，4/7前完成第三階段-教育訓練及上線，6/7完成第四階段-檔管局驗證及系統總驗收。
【102/11/8 第97次主管會報執行情形】

1. 建置完成系統開發階段之測試平台, 以利後續進行系統測試。
2. 系統登入方式仍是原校務行政系統中帳號密碼，但是在簽核公文時則需要使用憑證。如果未帶憑證時，可以以下方式處理：
(1) 可在電子公文簽核系統設定職務代理人，由代理人幫忙簽核。

(2) 系統可以提供申請臨時憑證(軟體檔案)進行簽核。(臨時憑證具時效性，逾期後有需要可以重新申請。若使用臨時憑證簽核，需在歸檔前用自然人憑證進行補簽，否則該份公文無法歸檔。) 

3. 目前調查已使用自然人憑證在公文簽核上的學校有：台大、政大、清華、交大、成大、高雄應用科技大學等學校。已詢問部分學校針對外籍職員無法申請自然人憑證進行線上簽核之解決方式，並調查經濟部核定之憑證機構依法簽發之憑證，已請各家廠商提供報價。除自然人憑證外，經濟部核定之憑證機構且仍在運作中的有兩家業者：中華電信(清大使用)與臺灣網路(交大使用)。
4. 依上述，各類憑證所需經費評估如下，以300張卡片之使用為例：
(1) 自然人憑證由使用人自行申請， 所需費用NT$250/每人，可使用8年。
(2) 中華電信憑證費用第一年需要NT$ 227,795，之後每年費用$ 76,095。
(3) 臺灣網路憑證費用第一年需要$618,900，之後每年費用約$466,400。
因此，在本校經費困難情況下，仍以自然人憑證為考量重點。

【102/11/22 第98次主管會報執行情形】

已於102年11月14日上午9時至11時進行第一次自然人憑證集體申辦，本次申辦人數共計93人，預計於12月4日第二次集體申辦時發放第一次申請之憑證。

【102/12/ 6 第99次主管會報執行情形】

1. 有關自然人憑證申辦與讀卡機採購補助方式已於本校第97次主管會報及第134次行政會議討論通過並簽陳  鈞長核示，待奉核後立即辦理後續事宜。

2. 公文線上簽核系統之硬體採購作業正在進行中，預計12月底交貨裝機完成。

3. 本校校務行政系統與新版公文線上簽核系統及新版差勤線上簽核系統之介接整合介面規格正在確認中。

【103/1/ 3 第100次主管會報執行情形】

1. 本校集體申辦之自然人憑證，楠梓戶政事務所已於102年12月17日完成發放作業。

2. 秘書室已統一採購讀卡機570台，由本單位負責發放，待發放名單確認後即通知各單位派員領取並簽收。

3. 公文線上簽核所需之伺服主機已完成交貨驗收。

4. 康大資訊已經提交公文線上簽核與差勤線上簽核系統測試之時程表, 近期內將進行系統功能與整合介面之測試工作。

【103/ 2/ 21 第101次主管會報執行情形】

1. 訂定電子公文實施的相關原則
(1) 電子公文簽核驗證方式是採用既有之帳密，只有在將公文傳送給主管時才需使用自然人憑證。

(2) 當有承辦人或是主管忘記攜帶自然人憑證時，可利用臨時憑證機制先簽核公文。基層主管與承辦人臨時憑證之申請單需經由一級主管同意申請才會生效，而一級主管申請就可以自己同意即可核發臨時憑證(此為檔管局標準)。待有攜帶正式憑證時，可以成批做補簽。
2. 讀卡機已於1月底發放完成。

3. 公文線上簽核系統與差勤線上簽核系統完成第一階段測試工作。
【103/ 3/ 7 第102次主管會報執行情形】

1.
已完成第一階段系統測試，測試過程中發現之系統錯誤，康大目前正進行修改，並陸續將已修改完成部分作更版。

2.
測試階段所提之新需求部分待修改，少部分需求仍待評估。

3.
「差勤線上簽核系統」修改完成後，預訂3月底安排教育訓練，並於4月7日系統上線使用。

4.「公文線上簽核系統」預訂5月中旬~5月底安排教育訓練，並於6月初上線使用。
【103/ 4 / 11第103次主管會報執行情形】

1.

「新版差勤系統」後續辦理情形：
(1) 業於3/24及3/28舉辦四場一般人員之教育訓練課程；另於3/26舉辦一場主管及一場人事管理員之教育訓練課程。
(2) 訂於4月7日本系統上線使用。

2.「公文無紙化系統」後續辦理情形：

(1) 第一階段測試發現之系統錯誤，大部分已修改完成。

(2) 目前準備進行第二階段系統測試。

(3) 教育訓練相關的場次與人力規劃中，預計五月份最後三周會展開教育訓練課程，並於6月初上線使用。
【103/ 5 / 9第104次主管會報執行情形】

1.
已完成教育訓練課程規劃與場地借用並通知同仁報名。

2.
主管個別教育訓練場次大部分已確定。

3.
主管個別教育訓練前系統環境設定進行中。

4.
教育訓練所需之測試個案建立中。

5.
「新版差勤系統」上線後截止至4/29之統計，累計接獲之反應單共計272筆，目前尚未處理之系統反應單有10筆，與待討論之重大需求變更9筆有待確認需求。

6.
五月份暫定之廠商駐點時間為每周二有工程師到校駐點，處理同仁反應之問題。


3、 主席報告
1、 4月26日建校十四週年校慶慶祝大會及行政大樓落成典禮完滿落幕，感謝秘書室、學務處以及各單位同仁的辛勞。
2、 請各單位積極協助高東屏教學資源整合計畫案之執行，務使本校成果能於各校中脫穎而出；小教卓計畫補助金額雖然不若教卓計畫多，但執行成果卻與教卓計畫之申請息息相關，請各單位務必全力執行。
4、 討論事項
本次會議茲因時間不足，致提案十七至十九計三案，擬延至第105次主管會報討論。
提案一                      　  　 　              提案單位：研究發展處
案　由：有關修訂「國立高雄大學優秀年輕學者獎勵辦法」乙案，提請  討論。
說　明：
1、 依據「本校優秀年輕學者審查委員會」決議，擬修改本獎勵案申請方式，未來申請案須經由各單位推薦，再將推薦案及相關申請資料送至研發處。
2、 檢附本辦法修正條文對照表（詳會議紀錄提案一附件P. 1 ~P. 2）。
擬  辦：本案通過後，續提行政會議討論。
決  議：修正後通過（詳會議紀錄提案一附件P. 1 ~P. 2 ），續提行政會議討論。
提案二                     　  　 　              提案單位：研究發展處
案　由：有關修訂「國立高雄大學產學合作績優教師獎勵辦法」乙案，提請  討論。
說　明：
1、 本辦法係為獎勵本校產學合作成效優良之專任教師，但經費縮減，為持續鼓勵優良教師，擬修改獎勵金額。此外，本獎勵未來申請方式，擬修改由各單位推薦，再將推薦案及相關申請資料送至研發處。
2、 檢附本辦法修正條文對照表（詳會議紀錄提案二附件P. 3 ~P. 4 ）。
擬  辦：本案通過後，續提行政會議討論。
決  議：修正後通過（詳會議紀錄提案二附件P. 3 ~P. 4 ），續提行政會議討論。
提案三                      　  　 　              提案單位：研究發展處
案　由：有關本處主管法規「國立高雄大學專任教師學術著作獎勵辦法」等14項法案，擬依「行政院國家科學委員會」之改名，統一修訂為「科技部」乙案，提請  討論。

說　明：

1、 因「行政院國家科學委員會」更名為「科技部」，經查本處主管法規計有「國立高雄大學研究中心設置辦法」等23項法規，擬將本處主管法規內所提及「行政院國家科學委員會」之名稱，皆統一修訂為「科技部」。
2、 檢附修正條文對照表（詳議程提案三附件P. 44）。
擬  辦：本案通過後，續提行政會議討論。
決  議：照案通過。為因應行政院組織改造新舊機關更名，有關法規條文需配合修訂案，擬由秘書室統一簽奉核定，有效簡化行政流程。
提案四                      　  　 　              提案單位：研究發展處
案　由：有關修訂「國立高雄大學專任教師學術著作獎勵辦法」部分條文乙案，提請  討論。

說　明：

1、 因應各學院屬性差異，在研究著作發表種類上加入THCI Core獎勵，以鼓勵人文學及社會科學領域之研究。此外，亦考量各期刊收錄難度，擬微調期刊獎勵點數。
2、 檢附本辦法修正條文對照表（詳會議紀錄提案四附件P. 5 ~P. 9 ）。

擬  辦：本案通過後，續提行政會議討論。
決  議：修正後通過（詳會議紀錄提案四附件P. 5 ~P. 9 ），續提行政會議討論。
提案五                        　  　 　             提案單位：研究發展處
案　由：有關修訂「國立高雄大學學術研究與產學合作績優教學單位獎勵辦法」部分條文乙案，提請討論。

說　明：

1、 本辦法係為獎勵學術研究與產學合作成果績優學術教學單位，但本項獎勵經費來源為B版預算，為配合核銷時程作業，擬刪除時間限定。

2、 檢附本辦法修正條文對照表（詳會議紀錄提案五附件P. 10 ~P. 12 ）。

擬  辦：本案通過後，續提行政會議討論。
決  議：修正後通過（詳會議紀錄提案五附件P. 10 ~P. 12 ），續提行政會議討論。
提案六                       　  　 　                 提案單位：教務處
案  由：有關修訂「國立高雄大學兼任教學助理設置暨經費補助辦法」乙案，提請  討論。

說  明：
1、 為完善兼任教學助理設置目的，茲於本修正案第九條增訂教學助理退場機制。

2、 檢附本辦法修正條文對照表（詳會議紀錄提案六附件P. 13 ~P. 15 ）。

擬  辦：本案通過後，續提行政會議討論。
決  議：修正後通過（詳會議紀錄提案六附件P. 13 ~P. 15 ），續提行政會議討論。
提案七                      　  　 　          提案單位：教務處、人事室
案  由：有關修訂「國立高雄大學教職員國內外公假(差)申請要點」第四點條文乙案，提請　討論。
說  明：
1、 為執行本校各項教育部補助計畫及「鼓勵本校教師赴政府機關、公民營企業或組織參與實務研習」之相關業務，營造本校學生至鄰近機構實習之機會，擬於本校「教職員國內外公假(差)申請要點」新增「短程公(差)假」之規定。
2、 本處為達教師校外研習目標，擬研修第四點內容。檢附本要點修正條文對照表（詳議程提案七附件P. 68 ~P. 71 ）。
3、 本案人事室會辦意見如下：
有關教務處提案修正本校「教職員國內外公假(差)申請要點」，本室建議仍設最低標準距離本校五公里以上，始達到計畫類短程出差申請標準。
擬  辦：本案通過後，續提行政會議討論。
決  議：本案緩議，請教務處、人事室及主計室研議後重提主管會報討論。
提案八                     　  　 　                 提案單位：學務處

案　由：有關修訂「國立高雄大學招收及輔導身心障礙學生委員會設置要點」乙案，提請　討論。
說　明：
1、 本案業經103年4月8日第121次學務處處務會議修正後通過。
2、 依據特殊教育法第四十五條第二項高等教育階段學校，為處理校 內特殊教育學生之學習輔導等事宜，得成立特殊教育推行委員會。
3、 本校原已訂有「國立高雄大學招收及輔導身心障礙學生委員會設 置要點」將改名為「國立高雄大學特殊教育推行委員會設置辦法」。
4、 參考教育部大專校院特殊教育推行委員會組成與運作方式修正（詳會議紀錄提案八附件P. 16 ~P. 17 ）。
擬  辦：本案通過後，續提行政會議討論。
決　議：照案通過（詳會議紀錄提案八附件P. 16 ~P. 17），續提行政會議討論。
提案九                      　  　 　                  提案單位：總務處
案　由：擬訂「國立高雄大學科學技術研究發展採購作業要點（草案）」乙案，提請  討論。

說　明：

1、 依據教育部102年5月20日臺教資(一)字第1020074364號函辦理。

2、 為提升採購效率及促進科學技術研究發展，依科學技術基本法第6條第4項及科學技術研究發展採購監督管理辦法，辦理科學技術研究發展採購作業，特訂定「國立高雄大學科學技術研究發展採購作業要點」。

3、 本案主要在簡化科研採購程序，適用本要點之經費來源需為政府依法編列之科學技術研究發展預算補助或委託所辦理之採購才適用。

4、 考量本校之採購規模，本案建議小額採購金額授權60萬元以下(台大、成大、中山、中興等學校為100萬，另中央、交大等為60萬)。預估本校每年適用之案件在20件以下(102年本校之採購案件中共有12件符合本要點)。

5、 檢附本要點草案條文對照表（詳議程提案九附件1，P. 82 ~P. 86 ）、現行採購法與科研採購作業比較（詳議程提案九附件2，P. 87）及科研法採購流程示意圖（詳議程提案九附件3，P. 88 ）。

擬  辦：本案通過後，續提行政會議討論。

決　議：本案緩議，請審慎研議後重提主管會報討論。
提案十                    　  　 　               提案單位：國際事務處
案　由：有關修訂「國立高雄大學國際交流合作績優教學單位獎勵辦法」部分條文乙案，提請  討論。

說　明：

1、 配合本處推廣與大陸地區學校進行之各類交流及因應行政院國家科學委員會改制為「科技部」修正部分條文及附表說明文字。

2、 檢附本辦法修正條文對照表（詳會議紀錄提案十附件P. 18 ~P. 27 ）。
擬  辦：本案通過後，續提行政會議討論。

決　議：照案通過（詳會議紀錄提案十附件P. 18 ~P. 27 ），續提行政會議討論。
提案十一                      　   　              提案單位：國際事務處

案　由：有關本處主管「國立高雄大學補助學生出國參加國際學術會議及競賽活動辦法」等4項法案，擬配合修正「國科會」為「科技部」乙案，提請 討論。
說　明：
1、 為因應行政院國家科學委員會改制為「科技部」，擬配合統一修正本處主管之「國立高雄大學補助學生出國參加國際學術會議及競賽活動辦法」等4項法案相關條文，條文中有關「國科會」之名稱擬修正為「科技部」。
2、 檢附本處4項法規統一修正部份條文對照彙整表（詳議程提案十一附件P. 106 ~P. 110）。
擬  辦：本案通過後，續提行政會議討論。
決　議：照案通過。為因應行政院組織改造新舊機關更名，有關法規條文需配合修訂案，擬由秘書室統一簽奉核定，有效簡化行政流程。
提案十二                    　  　 　             提案單位：國際事務處

案　由：擬訂「國立高雄大學外國學生註冊保證金收支管理辦法（草案）」乙案，提請  討論。
說　明：
1、 為提昇外國學生入學率及確保獎學金資源有效運用，特訂定本辦法。
2、 本案經 102年11月28 日本處102 學年度第十次處務會議修正通過。
3、 檢附本辦法草案條文說明表（詳會議紀錄提案十二附件P. 28）。
擬  辦：本案通過後，續提行政會議討論。
決　議：修正後通過（詳會議紀錄提案十二附件P. 28 ），續提行政會議討論。
提案十三                  　  　 　             提案單位：國際事務處

案　由：有關本校與大陸地區武夷學院簽署學術交流與合作協議乙案，提請 討論。

說　明：

1、 本案緣因102年10月間本校黃肇瑞校長與國際事務處吳明淏組長赴大陸參加第四屆海峽兩岸大學校長論壇，後續經與該校積極討論後，協議簽署學術交流與合作協議，協議分正、簡體二種版本，共計2份文件（詳議程提案十三附件P. 118 ~P. 121 ）。
2、 本案合約內容包含以下：

(1) 教師交流：雙方互相派遣教師進行學術交流及教學交流，以一學期為單位，每學期2名為限。

(2) 學生交流：

1. 專班：分寒暑期以及學期專班，學期專班為大學生於修業年限期間擇兩學期至對方學校研修，名額及費用依具體專案確定。

2. 雙方同意每學期互派2名學生至對方學校短期研修，以一學期為原則，互免學雜費但得收取申請費。非約定名額內之學生，除繳交申請費用外，另須依接待方學校規定繳交學雜費。

擬  辦：本案通過後，續提行政會議討論。

決　議：照案通過，續提行政會議討論。
提案十四                   　  　 　             提案單位：國際事務處

案　由：有關本校與大陸地區山東科技大學簽署教師交流協議乙案，提請  討論。
說　明：
1、 本案緣因自98年10月起本校與山東科技大學結為姊妹校後，雙方交流密切，且自101年度第一學期起教師交流日漸頻繁，故雙方協議簽署教師交流協議，協議分正、簡體二種版本，共計2份文件（詳議程提案十四附件P. 126 ~P. 127 ）。
2、 本案合約內容包含以下：
雙方同意每學期互派至多5名教師至對方學校研修，以一學期為原則，研修教師應自行負擔交通費、住宿費、入出境手續費等個人相關支出費用。
擬  辦：本案通過後，續提行政會議討論。
決　議：照案通過，續提行政會議討論。
提案十五                    　  　 　             提案單位：國際事務處

案　由：有關本校與韓國漢城大學簽訂學術交流協議書、交換學生協議書乙案，提請  討論。
說  明：

1、 本案緣於去(102)年8月東語系陳志文主任及王清棟老師協助促成兩校合作，經雙方協調後同意簽署英文版本共二式，合計4份文件（詳議程提案十五附件1，P. 132 ~P. 134 ）。

2、 兩校「學術交流協議書」合作意向包含：

(一) 學生交流 (二) 教職員交流（三）學術著作及資料交流 (四) 共同合作研究及舉辦研討會。

3、 兩校「交換學生協議書」合作內容包含：

(1) 每學年得互派學生至對方學校交換，交換期間原則為一學期或一學年，互免學雜費但得收取行政費，名額以每學年2個為限，惟自費短期研修生不在此限。

(2) 機票費、餐費、醫療保險費、書籍費、住宿費及生活費等個人費用均由學生自行負擔。

(3) 接待學校可協助安排交換學生留學期間之住宿。

4、 另檢附兩校國際交流合作評估表供參（詳議程提案十五附件2，P. 135 ~P. 136）。

擬  辦：本案通過後，續提行政會議討論。
決　議：照案通過，續提行政會議討論。
提案十六                    　  　 　                提案單位：人事室
案　由：擬訂「國立高雄大學教師校內轉調單位實施要點（草案）」乙案，提請  討論。
說　明：
1、 依據本校人文社會科學院103年4月29日便函辦理。
2、 為整合本校教師教學資源及因應校務發展，為使教師於校內轉調其他系、所或通識教育中心作業流程有所依循，特訂定本要點。
3、 檢附本要點草案條文說明表（詳會議紀錄提案十六附件P.  29 ）。
擬  辦：本案通過後，續提行政會議討論。
決　議：修正後通過（詳會議紀錄提案十六附件P. 29 ），續提行政會議討論。
5、 各單位工作補充報告
請參閱各單位工作補充報告附件。
6、 其他決議或指示辦理事項

	單位工作補充報告說明
	決議或指示事項
	執行情形

	學術副校長室

	請詳工作補充報告附件P1
	請王副校長協助與管理學院院長及主計主任共同協調第一屆EMBA中心管理費核撥後續事宜。
	

	行政副校長室
	
	

	請詳工作補充報告附件P2
	略
	

	秘書室

	請詳工作補充報告附件P3
	為因應行政院組織改造新舊機關更名，相關單位主管法規條文需配合修訂案，請秘書室於有效簡化行政流程下，彙整相關單位擬配合機關更名之法規名稱，統一簽奉核定。
	

	教務處

	請詳工作補充報告附件P4
	略
	

	學務處

	請詳工作補充報告附件P6
	略
	

	總務處

	請詳工作補充報告附件P7
	略
	

	環安衛中心

	請詳工作補充報告附件P8
	略
	

	圖書資訊館

	請詳工作補充報告附件P9
	略
	

	研究發展處

	請詳工作補充報告附件P11
	略
	

	國際事務處

	請詳工作補充報告附件P16
	略
	

	推廣教育中心

	請詳工作補充報告附件P16
	略
	

	人事室

	請詳工作補充報告附件P17
	略
	

	主計室

	請詳工作補充報告附件P18
	略
	

	體育室

	請詳工作補充報告附件P18
	略
	

	創新育成中心

	請詳工作補充報告附件P18
	略
	

	扣件及鋼鐵技術研究中心

	請詳工作補充報告附件P19
	略
	

	人文社會學院

	請詳工作補充報告附件P20
	略
	

	法學院

	請詳工作補充報告附件P21
	略
	

	管理學院

	請詳工作補充報告附件P22
	略
	

	理學院

	請詳工作補充報告附件P23
	略
	

	工學院

	請詳工作補充報告附件P25
	略
	

	通識教育中心

	請詳工作補充報告附件P29
	略
	

	語文中心

	請詳工作補充報告附件P30
	略
	

	EMBA中心

	請詳工作補充報告附件P30
	略
	


7、 散會（當日中午12：10）
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