國立高雄大學第100次主管會報紀錄
時    間：103年1月3日（星期五）上午9：00
地    點：本校圖書資訊館六樓大型會議室

主    席：黃肇瑞校長
出席人員：王學亮學術副校長、陳文生行政副校長、連興隆教務長（許美娟秘書代）、胡裕民學務長、陳啟仁總務長（蘇永銘組長代）、陳振華主任秘書、潘欣泰圖資館館長、徐忠枝研發長、袁菁國際長、陳建源推教中心主任、陳昭偉人事主任、江莉麗主計主任、孫美蓮體育室主任、白秀華人文社會科學院院長、張麗卿法學院院長（陳月端副院長代）、陶幼慧管理學院院長、王俊順理學院院長、王宗櫚工學院院長、楊鈞池通識中心主任、藍文厚育成中心主任、王惠森扣件中心主任、顏淑娟語文中心主任、翁銘章EMBA中心主任
記    錄：陸虹瑾小姐
1、 頒獎

頒發中華民國大專校院102學年度國術錦標賽-獲獎學生獎金
本校陳子亘同學榮獲劍術第二名；北拳第四名之佳績
2、 確認上次第99次主管會報會議紀錄 - 確認
3、 追蹤事項
	項次
	追蹤事項
	負責單位 
	各負責單位控管及後續執行情形

	一
	請圖資館協助辦理「公文無紙化系統」案之後續招標、系統上線及驗收等事宜，並定期追蹤執行進度。

【其他決議】

請圖資館評估電子公文簽核網路環境中身份驗證的方案，以及使用自然人憑證執行相關配套措施，如備用臨時憑證之使用考量或代理人簽核機制等。


	圖資館


	【102/ 5/ 31第92次主管會報執行情形】

目前該案已進入招標文件與評選委員之簽核程序，待評選委員確認相關招標資料後方進行公告，預計本案將於六月底公告。

【102/ 6/ 14第93次主管會報執行情形】

評選委員會成員已簽奉 鈞長核示。均已連絡確認完畢，已將招標需求規範交由委員審視，待審視完畢後即可公告招標。預計七月中過後招開評選委員會。

【102/ 9/ 27第94次主管會報執行情形】

1、 8/6已經價格標決標，決標金額為488萬元整，得標廠商為康大資訊股份有限公司。

2、 目前進行第一階段之系統需求單位之需求訪談作業。

3、 文書組之公文線上簽核系統業已於9/10完成需求訪談作業，人事室之線上差勤系統預計將於本月底完成需求訪談作業。

【102/10/11第95次主管會報執行情形】

1. 公文線上簽核系統於9/27完成系統之雛型展示。

2. 線上差勤系統於10/3完成系統之雛型展示。

3. 康大資訊於10/4發文完成第一階段需求訪談確認作業與雛型展示。

4. 預計於103/2/6完成系統測試安裝，4/7前完成第三階段-教育訓練及上線，6/7完成第四階段-檔管局驗證及系統總驗收。

【102/10/25第96次主管會報執行情形】

1. 康大已於9/28、10/8、10/9完成三次公文系統之雛型展示，並於10月4日交付需求分析書、設計規格書、系統測試計畫書、軟體測試計畫書等相關文件，目前正確認文件中。
2. 已聯繫楠梓區公所於102年11月14日及12月4日上午9時至11時到本校設置自然人憑證申請臨時櫃檯，並通知校內所有人員利用時間申請。
3. 由於讀卡機不屬於設備，且目前有些人員所使用的電腦主機中已有讀卡機，因此讀卡機的採買費用由各單位自行負擔。
4. 已請康大開始規劃教育訓練計劃，目前行政人員部分將先分成兩類：(1)院、系所行政助理和一級主管之祕書、(2)一般教職同仁。原因是院、系所助理了解系統操作後，將能夠有效地協助院長、系主任與系上教師。
針對一級主管部分則規畫一對一個別教學。
5. 預計於103/2/6完成系統測試安裝，4/7前完成第三階段-教育訓練及上線，6/7完成第四階段-檔管局驗證及系統總驗收。
【102/11/8 第97次主管會報執行情形】

1. 建置完成系統開發階段之測試平台, 以利後續進行系統測試。
2. 系統登入方式仍是原校務行政系統中帳號密碼，但是在簽核公文時則需要使用憑證。如果未帶憑證時，可以以下方式處理：
(1) 可在電子公文簽核系統設定職務代理人，由代理人幫忙簽核。
(2) 系統可以提供申請臨時憑證(軟體檔案)進行簽核。(臨時憑證具時效性，逾期後有需要可以重新申請。若使用臨時憑證簽核，需在歸檔前用自然人憑證進行補簽，否則該份公文無法歸檔。) 

3. 目前調查已使用自然人憑證在公文簽核上的學校有：台大、政大、清華、交大、成大、高雄應用科技大學等學校。已詢問部分學校針對外籍職員無法申請自然人憑證進行線上簽核之解決方式，並調查經濟部核定之憑證機構依法簽發之憑證，已請各家廠商提供報價。除自然人憑證外，經濟部核定之憑證機構且仍在運作中的有兩家業者：中華電信(清大使用)與臺灣網路(交大使用)。
4. 依上述，各類憑證所需經費評估如下，以300張卡片之使用為例：
(1) 自然人憑證由使用人自行申請， 所需費用NT$250/每人，可使用8年。
(2) 中華電信憑證費用第一年需要NT$ 227,795，之後每年費用$ 76,095。
(3) 臺灣網路憑證費用第一年需要$618,900，之後每年費用約$466,400。
因此，在本校經費困難情況下，仍以自然人憑證為考量重點。
【102/11/22 第98次主管會報執行情形】
已於102年11月14日上午9時至11時進行第一次自然人憑證集體申辦，本次申辦人數共計93人，預計於12月4日第二次集體申辦時發放第一次申請之憑證。
【102/12/ 6 第99次主管會報執行情形】
1. 有關自然人憑證申辦與讀卡機採購補助方式已於本校第97次主管會報及第134次行政會議討論通過並簽陳  鈞長核示，待奉核後立即辦理後續事宜。
2. 公文線上簽核系統之硬體採購作業正在進行中，預計12月底交貨裝機完成。
3. 本校校務行政系統與新版公文線上簽核系統及新版差勤線上簽核系統之介接整合介面規格正在確認中。
【103/1/ 3 第100次主管會報執行情形】
1. 本校集體申辦之自然人憑證，楠梓戶政事務所已於102年12月17日完成發放作業。
2. 秘書室已統一採購讀卡機570台，由本單位負責發放，待發放名單確認後即通知各單位派員領取並簽收。
3. 公文線上簽核所需之伺服主機已完成交貨驗收。
4. 康大資訊已經提交公文線上簽核與差勤線上簽核系統測試之時程表, 近期內將進行系統功能與整合介面之測試工作。

	二
	有關家長座談會針對本校網頁有待改善之項目，如提升首頁豐富性、資訊多元化及設計質感等建議，請圖資館協助重製與改版作業，精緻本校特色形象並兼備瀏覽之便利性，以符需求。
	圖資館
	【103/1/ 3 第100次主管會報執行情形】
行政單位及校首頁改版的預算已編列於下年度的經常門預算，待主計室開完經費分配會議確定此筆預算通過後便可立即進行校首頁改版工作。


4、 主席報告
1、 感謝各位主管過去一年來的辛勞與努力，在此向各位拜個早年，祝福各位新春佳節愉快，萬事如意。
2、 本校「校務追蹤評鑑」與「系所評鑑」結果已公布， 24個受評系所及中心均通過評鑑（僅一系所為有條件通過）。對於這個很好的成果，除了感謝二位副校長及教務處完善的規劃外，也是全體教師同仁的努力已獲得肯定。今年期盼各系所能從寶貴的改善意見中虛心檢討、確實改善，讓學校在校務發展、系所教學研究等面向更加精進。
5、 討論事項
提案一                       　  　 　                 提案單位：學務處

案　由：擬訂「國立高雄大學優秀大陸地區學生獎學金辦法(草案)」乙案，提請  討論。

說　明：

1、 為獎勵及培育大陸地區優秀學生(以下簡稱陸生)至本校就讀，特訂定本辦法。
2、 經費來源為財團法人、企業、團體、個人等之捐贈款。
3、 檢附本辦法草案（詳會議紀錄提案一附件P. 1 ）。
擬  辦：本案通過後，續提行政會議討論。
決  議：修正後通過（詳會議紀錄提案一附件P. 1 ），續提行政會議討論。
提案二                       　  　 　                 提案單位：人事室
案　由：有關修訂「國立高雄大學教師評審委員會設置辦法」部分條文乙案，提請  討論。
說　明：
1、 依據「專科以上學校教師評審委員會辦理教師資格審查注意事項」第四點規定：「教評會之組成，因職務關係而擔任之當然委員人數不得過半，以符合民主參與之原則。」爰將該規定新增至第三條內，俾利遵循。
2、 有關本校稀少性科技人員是否辦理原職缺升等乙案，提經本校102年12月11日第86次校教評會議決議：「建請人事室修正本校「教師評審委員會設置辦法」，將稀少性科技人員升等事項納入校教評會審議事項內完成修法後，再訂定該類人員升等相關規定。」爰修正第四條規定。
3、 檢附本辦法部分條文修正對照表（詳會議紀錄提案二附件P. 2 ~P. 6）。
擬  辦：本案通過後，續提行政會議討論。
決　議：修正後通過（詳會議紀錄提案二附件P. 2 ~P. 6），續提行政會議討論。
提案三                        　  　 　                 提案單位：人事室
案　由：有關修訂「國立高雄大學各學院教師評審委員會設置準則」第三條、第五條及第九條條文乙案，提請 討論。
說　明：
1、 依據「專科以上學校教師評審委員會辦理教師資格審查注意事項」第四點規定：「教評會之組成，因職務關係而擔任之當然委員人數不得過半，以符合民主參與之原則。」爰將該規定新增至本準則第三條內，俾利遵循。

2、 檢附本準則部分條文修正對照表（詳會議紀錄提案三附件P. 7 ~P. 8 ）。

擬  辦：本案通過後，續提行政會議討論。
決　議：修正後通過（詳會議紀錄提案三附件P. 7 ~P. 8），續提行政會議討論。
提案四                       　  　 　                 提案單位：人事室
案　由：有關修訂「國立高雄大學各系(所)教師評審委員會設置準則」第五條及第九條條文乙案，提請 討論。
說　明：檢附本準則部分條文修正對照表（詳會議紀錄提案四附件P. 9 ~P. 10 ）。
擬  辦：本案通過後，續提行政會議討論。
決　議：照案通過（詳會議紀錄提案四附件P. 9 ~P. 10 ），續提行政會議討論。
提案五                       　  　 　                 提案單位：人事室
案  由：有關建議開放辦理兼任教師申請教師資格送審乙案，提請  討論。
說  明：
1、 依據本校102學年度校長教職員座談會政法系楊戊龍主任所提建議辦理。

2、 查本校第36次(94年12月7日)校教評會議決議：「二、本校之兼任教師若為本校職員同仁兼任者，將為其辦理教師資格審查；其他兼任教師，則仍循例不予送審。」第44次(96年3月28日) 校教評會議附帶決議：「二、為提升行政效率，對於未具教育部核發教師證書，具碩、博士學歷兼任教師之聘兼，通過以學位審查方式取代現行之著作外審。」爰本校原無辦理兼任教師之資格審查申請事宜。
3、 為維持業界服務實務經驗豐富之兼任教師能與本校有長期合作之關係，楊師建請開放辦理兼任教師申請教師資格送審乙案。
擬  辦：本案通過後，續提行政會議討論。
決  議：請審慎研議本案配套措施及評估所需經費、執行單位及時程、正面效益，再提會討論。
提案六                       　  　 　              提案單位：國際事務處
案　由：有關本校與日本學習院女子大學簽訂學術交流協議書、交換學生協議書乙案 ，提請 討論。

說　明：
1、 本案緣因本校東語系陳志文主任自101年3月起，始協助促成本校與該校洽簽本案二項合作協議，雙方協調後之合約為英文版本，共計4份文件（詳議程提案六附件P. 70 ~P. 77）。
2、 兩校「學術交流協議書」合作意向包含：
(一)學生交流 (二) 教職員互訪交流(三) 圖書期刊、學術著作及教學研究成果等學術資料之交流。
3、 兩校「交換學生協議書」合作內容包含：
(1) 交換期間原則為一學期或一學年，互免學雜費但得收取申請費，每學年以2個名額為限，交換生限定為女性。
(2) 機票費、餐費、醫療保險費、書籍費及生活費等個人費用均由學生自行負擔。
(3) 接待學校應協助安排交換學生留學期間之住宿問題。
擬  辦：本案通過後，續提行政會議討論。
決　議：照案通過，續提行政會議討論。
提案七                      　  　 　              提案單位：國際事務處

案　由：有關本校與美國墨瑞州立大學Murray State University(MSU)簽訂兩校學術交流合作協議及海外短期研修附錄乙案，提請  討論。

說  明：
1、 本案緣於102年10月連興隆教務長協助促成兩校聯繫，經本處與該校往返討論，雙方協調後同意簽署英文版本共二式，合計4份文件（詳議程提案七附件P.  82 ~P. 88）。
2、 兩校「學術交流協議書」合作內容包含：
(一)教職員互訪交流 (二) 學生交流。
3、 兩校「海外短期研修附錄」合作內容包含：
(1) NUK每年可選送學生至MSU短期研修1年，以30名為限，
(2) 第一學期修讀ESL語言課程，第二學期達英文門檻後可選修校內課程，學雜費、住宿費等費用均由學生自行負擔，但MSU提供NUK學生3300美元學雜費相關優惠(包含ESL課程學費折扣、住宿費折扣、該校設立之MS全球推廣獎學金)。
(3) 接待學校(MSU)負責安排NUK學生留學期間之校內住宿。
擬  辦：本案通過後，續提行政會議討論。
決　議：照案通過，續提行政會議討論。

提案八                      　  　 　              提案單位：國際事務處

案　由：有關本校與大陸電子科技大學簽署學術交流與合作備忘錄及學生短期研修協議乙案 ，提請  討論。
說　明：
1、 本校黃肇瑞校長一行4員於102年12月20日至電子科技大學訪問，為促進雙方實質交流，兩校初步同意簽署雙方協議簽署學術交流與合作備忘錄及學生短期研修協議，雙方協調後之合約分正、簡體二種版本，共計4份文件（詳議程提案八附件P. 92 ~P. 97 ）。
2、 本案合約內容包含以下：
(1) 學術交流與合作備忘錄：
雙方同意就下列項目展開學術交流合作：
1.圖書期刊、學術著作及教學研究成果等學術資料交流。
2.教師與學生之互訪與交流。
3.共同舉辦各項學術活動。
4.研究計畫之合作。
(2) 學生短期研修協議：
雙方同意每學期互派2名學生至對方學校短期研修，以一學期為原則，互免學雜費但得收取申請費。非約定名額內之學生，除繳交申請費用外，另須依接待方學校規定繳交學雜費。

擬  辦：本案通過後，續提行政會議討論。
決　議：照案通過，續提行政會議討論。

提案九                      　  　 　                  提案單位：體育室

案　由：有關統整本校六項運動場館相關辦法，擬修訂「國立高雄大學運動場館使用管理辦法」部分條文乙案，提請  討論。
說　明：

1、 本校運動場館相關辦法計有：「國立高雄大學運動場館使用管理辦法」、「國立高雄大學運動場館使用管理實施細則」、「國立高雄大學運動場館租借收費標準優惠措施實施要點」、「國立高雄大學運動場館租借收費標準」、「國立高雄大學體育健康休閒多功能大樓體適能教室使用及管理要點暨收費標準」、「國立高雄大學洪四川運動廣場使用及管理要點暨收費標準」等六項。

2、 為因應運動空間增加、改革管理方式、借用方式系統化、統整相關辦法以利管理，擬整合六項運動場館相關辦法修訂「國立高雄大學運動場館使用管理辦法」（詳會議紀錄提案九附件P. 11 ~P. 23），以符合現況。
3、 為配合健身房電子化門禁管理、反映維修成本、購置健身器材、簡化行政流程、維持本校教職員工生使用權益及品質，校外人士游泳池及健身房收費標準調整如「國立高雄大學運動場館使用管理辦法」第肆章收費標準之二、游泳池及健身房收費標準（詳會議紀錄提案九附件P. 19 ）；校內人士則維持原價。
擬  辦：本案通過後，續提行政會議討論。
決　議：修正後通過（詳會議紀錄提案九附件P. 11 ~P. 23），續提行政會議討論。
提案十                      　  　 　                提案單位：管理學院
案　由：有關修訂「國立高雄大學管理學院院長遴選辦法」乙案，提請 討論。

說  明：

1、 本案業經管理學院102年12月12日院務會議通過。

2、 修法緣由：

(1) 本案係依據102年11月27日人事室e-mail通知及新修正之「國立高雄大學學術主管遴選續聘及解聘實施辦法」第九條、…具選舉資格教師為專任（案）教師。專案教師不得為被選舉人之相關，修正本辦法中具選舉資格教師相關條文。

(2) 修正第六條第三階段之投票原則，以避免屢因得票率未過半數重新投票或公告，而衍生辦理爭議問題。
3、 檢附本辦法修正條文對照表（詳會議紀錄提案十附件P. 24 ~P. 27）。
擬  辦：本案通過後，續提行政會議討論。

決  議：照案通過（詳會議紀錄提案十附件P. 24 ~P. 27），續提行政會議討論。
6、 各單位工作補充報告
請參閱各單位工作補充報告附件，惠請各單位主管若有重要事項，以簡短口頭報告方式加以說明。
7、 其他決議或指示辦理事項
	單位工作補充報告說明
	決議或指示事項
	執行情形

	學術副校長室

	請詳工作補充報告附件P1
	略
	

	行政副校長室
	
	

	請詳工作補充報告附件P1
	略
	

	秘書室

	請詳工作補充報告附件P2
	略
	

	教務處

	請詳工作補充報告附件P2
	略
	

	學務處

	請詳工作補充報告附件P4
	略
	

	總務處

	請詳工作補充報告附件P5
	略
	

	環安衛中心

	請詳工作補充報告附件P5
	略
	

	圖書資訊館

	請詳工作補充報告附件P6
	略
	

	研究發展處

	請詳工作補充報告附件P7


	1、 請研發處宣導理工學院教師積極爭取整合型研究計畫，及持續媒合本校與日月光或高軟等產業之產學合作事宜。
2、 有關各類計畫（國科會及其他單位委託）申請件數及經費，建議製成年度比較表；另資料呈現單位至系級，俾供參考。
	

	國際事務處

	請詳工作補充報告附件P8
	略
	

	推廣教育中心

	請詳工作補充報告附件P9
	略
	

	人事室

	請詳工作補充報告附件P10
	略
	

	主計室

	請詳工作補充報告附件P11
	略
	

	體育室

	請詳工作補充報告附件P12
	略
	

	創新育成中心

	請詳工作補充報告附件P12
	略
	

	扣件及鋼鐵技術研究中心

	請詳工作補充報告附件P13
	略
	

	人文社會學院

	請詳工作補充報告附件P13
	略
	

	法學院

	請詳工作補充報告附件P14
	略
	

	管理學院

	請詳工作補充報告附件P15
	略
	

	理學院

	請詳工作補充報告附件P16
	請理工學院教師積極爭取整合型研究計畫以及參與本校與日月光或高軟等產業之產學合作計畫。
	

	工學院

	請詳工作補充報告附件P16

補充報告：

一、建議各單位傳送資訊時，亦副本予單位長官，以利知悉。

二、請各單位主管加強輔導單位同仁之服務態度，俾使業務推展更為順暢。
	請理工學院教師積極爭取整合型研究計畫以及參與本校與日月光或高軟等產業之產學合作計畫。
	

	通識教育中心

	請詳工作補充報告附件P19
	略
	略

	語文中心

	請詳工作補充報告附件P19
	略
	略

	EMBA中心

	請詳工作補充報告附件P20
	略
	略


8、 散會（當日中午12：00）
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